P_Appro1 - Scrappy

(Une image originale représentant le projet)
Vougaz Maryline – FIN2
Lausanne
Durée : 16 périodes de 45 minutes
Schaffter Céderic
Table des matières

# Spécifications

## Titre
Scrappy
## Description
Ce projet consiste en la réalisation d’un module de webscrap en python. Comme décidé dans le cahier des charge, ce module prend en charge le site de parfumdo.fr
Ma motivation principale derrière le choix de ce projet se compose d’une part de ma passion pour la parfumerie et d’autre part d’une envie de pratiquer le langage de programmation Python. En reprenant une librairie, BeautifulSoup4, que j’ai eu l’occasion d’utiliser au cours du hackathon à Zurich, auquel j’avais pris part en septembre dernier.
## Matériel et logiciels à disposition
IDE : VS Code, PyCharm & Replit
GitHub
Office 365 & LibreOffice
PC de l’école
Documentation sur internet
## Prérequis
Module I403, I404, I226A&B & C101
## Cahier des charges
### Objectifs et portée du projet (objectifs SMART)
Réaliser un module de webscrap en Python avec la librairie BeautifulSoup4 du site Parfumdo qui écrit les informations récoltées dans un fichier .CSV en utilisant une ligne par produit, avec la présente documentation et un journal de travail, à rendre le 15 mars 2024.
### Fonctionnalités requises (du point de vue de l’utilisateur)
Pouvoir lancer le script et obtenir un fichier .CSV contenant les informations des produits du site web parfumdo.ch
A compléter par une espèce de mode d’emploi du produit. S’il s’agissait d’une montre, décrire qu’à part l’heure, il y aura la possibilité d’utiliser un chronomètre, un réveil, …
### Contraintes

Sécurité, backups, disponibilité, système utilisé, interfaces avec autres logiciels, etc.
### Travail à réaliser par l'apprenti
Un programme en Python qui utilise la librairie BeautifulSoup4 pour résolter les informations et les mettre dans un fichier .CSV.
Décrire à quoi doit ressembler le travail produit, ce qu’il faudra rendre …
### Si le temps le permet …
Objectifs complémentairesau cas où le projet n’est pas assez ambitieux dans le temps imparti…
### Méthodes de validation des solutions
Afin de valider le fonctionnement du programme, il faudra l’executer afin de constater son résultat dans le fichier .csv si retourner. Selon celui-ci et/ou le résultat et messages d’erreurs, utiliser des points d’arrêts afin de déceler les bugs et autres problèmes pouvant survenir au cours du projet.
Comment les tests vont être entrepris, quels tests doivent être entrepris, etc.…

## Les points suivants seront évalués
- Le rapport
- Les planifications (initiale et détaillée)
- Le journal de travail
- Le code et les commentaires
- Résultat du scraper retourne un fichier .csv contenant les informations appropriées aux métadonnées
- Le scraper a une fonction « GET » qui permet de récupérer le contenu d’un site passé en paramètre.
- Le scraper est capable de détecter si la page est parsable, par exemple en comparant le dom et le résultat du scrap
- Fonction de résumé pour voir combien d’éléments sont des images
## Validation et conditions de réussite
- Compréhension du travail
- Possibilité de transmettre le travail à une personne extérieure pour le terminer, le corriger ou le compléter
- État de fonctionnement du produit livré
# Planification Initiale
          - Ce paragraphe présente le planning d'origine (date de début, date de fin, vacances et congés, liste hiérarchique des tâches ou GANTT, jalons, durée totale)
          - Toutes les mises à jour subies par le planning sont à reporter (avec date de mise à jour) et peuvent déboucher sur plusieurs versions de plannings.
# Analyse
## Opportunités
Ce projet est pour moi une opportunité de prendre un peu plus de temps afin de pratiquer un autre langage que le C#, PHP et HTML/CSS vu en cours ainsi que l’utilisation de librairie. Car au cours de notre formation nous n’avons vu ni framework, ni librairie avec les langages de programmation vu.
## Document d’analyse et conception
Après observations, il est ressorti que l’endroit où se trouvent les informations des produits du site web à scraper se trouvait à cet endroit dans la structure du html.
-insert struct with highlights- tkt tmtc
          - Ce paragraphe décrit le fonctionnement de manière détaillée.
            - Autant que possible de manière graphique, imagée, tableaux, etc.
            - Tous les cas particuliers devraient y être spécifiés…
          - Il s’agit d’y présenter les fonctionnalités à développer :
            - Découpage en étapes, en modules, en fonctionnalités, etc.
            - Formulaires, interfaces graphiques, pages web, etc.
            - Schémas de navigation, schémas événementiels, structogramme, pseudocode, etc.
          - Si le projet inclut une base de données :
            - Dictionnaire des données
            - Modèle conceptuel des données, modèles logique des données.
## Conception des tests
Le programme s’exécute sans erreur.
Le programme envoie une requête au site web à scraper.
Le programme retourne un fichier .CSV.
Le programme a rempli le fichier .CSV avec des informations du site web.
Les informations contenues dans le fichier .CSV correspondent aux métadonnées du programme.
          - Ce paragraphe permet de spécifier la stratégie de test qui sera menée au point 5.1
          - Qui, quand, avec quelles données, dans quel ordre, etc.
## Planification détaillée

          - A ce stade, après l’analyse complète du projet, un planning détaillé et complet (avec tâches, sous-tâches, dépendances, durée, …) peut être finalisé.
          - Le planning détaillé doit s’inscrire dans le planning initial. Il faut que l’on puisse situer cette planification détaillée par rapport à la planification initiale.
# Réalisation
## Dossier de Réalisation
Comme spécifié dans le cahier des charges, j’ai commencé mon projet en utilisant GitHub comme outil de versionnage, VS Code comme environnement de développement et le langage de programmation Python.
Néanmoins au cours du projet, j’ai rencontré quelques problèmes (voir point 5.2) qui m’ont fait changer d’environnement de développement pour me tourner d’abord vers Replit qui m’a permis de contourner les problèmes précédents tout en sauvant mes modifications faites de manière à ce que je puisse y accéder depuis n’importe quel appareil sur lequel je me serai connectée avec mon compte Replit.
Ne pouvant envoyer de requête au site web cible depuis Replit, je me suis finalement tournée, vers PyCharm.
La version de Python est la suivante 3.6.8 et les librairies utilisée sont :
- BeautifulSoup4
- CSV
- Requests
Mon choix c’est porté sur ces librairies, car la première est une que j’ai déjà survolé comme expliquez au point 1.2 et qu’en cherchant des informations sur des forums et donc internet, ce sont celles qui revenaient le plus souvent pour effectuer les tâches dont j’avais besoin. À savoir donc, parser un site web (BeautifulSoup4), créer et écrire dans un fichier CSV (CSV), accéder au site web en question en envoyant une requête (Requests).
Quant aux infrastructures hardware, mon pc personnel et celui que l’école me met à disposition ont été mes supports principaux.

          - Cette partie permet de reproduire ou reprendre le projet par un tiers.
          - Pour chaque étape, il faut décrire sa mise en œuvre. Typiquement :
            - Versions des outils logiciels utilisés (OS, applications, pilotes, librairies, etc.)
            - Configurations spéciales des outils (Equipements, PC, machines, outillage, etc.)
            - Code source commenté des éléments logiciels développés.
            - Modèle physique d’une base de données.
            - Arborescences des documents produits.
          - Il faut décrire le parcours de réalisation et justifier les choix.
# Tests
## Dossier des tests
Lancement tuto
Selon le point 3.3 ci-dessous se trouve les tests, leur réalisation et résultats :
Le programme s’exécute sans erreur.

Le programme envoie une requête au site web à scraper.

Le programme retourne un fichier .CSV.

Le programme a rempli le fichier .CSV avec des informations du site web.

Les informations contenues dans le fichier .CSV correspondent aux métadonnées du programme.
Afin de vérifier cela, on ouvre le fichier .csv sur Excel en mettant le délimiteur « ;» comme séparateur de colonnes. On ajuste la largeur de colonne afin d’avoir une meilleure lisibilité. On fige la première ligne des métadonnées, afin de pouvoir voir plus rapidement la compatibilité et on compare sur les 100 premières lignes si les informations correspondent.
## Difficultés & problèmes rencontrés
Initialement, il était prévu que j’utilise VS Code comme environnement de développement. Néanmoins, j’ai eu énormément de problèmes avec npm et pip, qui n’étaient pas détecté et m’empêchaient donc d’installer les libraires que je souhaitais utiliser.
Par conséquent, je me suis tournée vers Replit, car l’accès aux librairies est beaucoup plus simple car avec simplement cela :

Je pouvais importer les librairies nécessaires à mon programme.
Néanmoins, étant un environnement de développement sur un site web, cela empêchait d’envoyer une requête au site web cible, rendant impossible la progression du projet.
Résultant de cela, j’ai décidé d’utiliser PyCharm de JetBrains, car M. Bourahla nous avait déjà parlé de JetBrains et de leurs environnements de développements ainsi que de leur qualité. En utilisant à nouveau mon GitHub afin de faire du versionning du projet autre que pour les fichiers de rendu administratif.
Par ailleurs, la durée du projet était très courte, plus courte que HackZurich en terme d’heures à disposition, à raison de 48 heures à cet événement. Par conséquent, cela a donc pesé sur la qualité de mon rendu, que ce soit mon rapport que mon code.
          - On dresse le bilan des tests effectués (qui, quand, avec quelles données…) sous forme de procédure. Lorsque cela est possible, fournir un tableau des tests effectués avec les résultats obtenus et les actions à entreprendre en conséquence (et une estimation de leur durée).
          - Si des tests prévus dans la stratégie n'ont pas pu être effectués :
            - raison, décisions, etc.
          - Liste des bugs répertoriés avec la date de découverte et leur état:
            - Corrigé, date de correction, corrigé par, etc.
# Conclusion
## Bilan des fonctionnalités demandées
En reprenant point par point, les points du cahier des charges, ci-dessous se trouve le bilan pour chaque fonctionnalité.
Résultat du scraper retourne un fichier .csv contenant les informations appropriées aux métadonnées

- Le scraper a une fonction « GET » qui permet de récupérer le contenu d’un site passé en paramètre.
  La librairie BeautifulSoup4 nous permet d’éviter d’avoir à reconstruire une fonction effectuant cela. Car c’est le principe même de la libraire. Elle est chargée d’envoyer une requête au site web entré -ici- en donnant comme paramètre des balises HTML et ses attributs.
- Le scraper est capable de détecter si la page est parsable, par exemple en comparant le dom et le résultat du scrap
  Si des informations sont retournées dans le fichier .csv, sous les métadonnées, alors le site est considéré comme scrapable. Si néanmoins les informations ne correspondent pas aux métadonnées, cela signifie que les attributs ou balises ne sont pas celles contenant les informations recherchées.
  Par conséquent, grâce aux tests effectués, cette fonctionnalité -tatatata- results
- Fonction de résumé pour voir combien d’éléments sont des images
          - Il s’agit de reprendre point par point les fonctionnalités décrites dans les spécifications de départ et de définir si elles sont atteintes ou pas, et pourquoi.
          - Si ce n’est pas le cas, estimer en « % » ou en « temps supplémentaire » le travail qu’il reste à accomplir pour terminer le tout.
## Bilan de la planification

          - Distinguer et expliquer les tâches qui ont généré des retards ou de l'avance dans la gestion du projet. Indiquer les différence entre les planifications initiales et détaillées avec le journal de travail.
## Bilan personnel
J’ai clairement pris sur mon temps en dehors des cours pour avancer mon projet, car j’ai eu à lire énormément de documentation afin de mieux comprendre certaines utilisations
J’aurais aimé avoir plus de temps afin de pouvoir tout faire en cours. Néanmoins, je suis tout de même contente d’avoir pu utiliser un autre langage de programmation que ceux vu en cours dans le cadre d’un projet. Même si cela voulait dire creuser quelque chose que j’avais déjà fait de manière très sommaire et assistée. Le fait de le réaliser sans l’assistance que j’avais eu m’a énormément appris.
          - Si c’était à refaire:
            - Qu’est-ce qu’il faudrait garder ? Les plus et les moins ?
            - Qu’est-ce qu’il faudrait gérer, réaliser ou traiter différemment ?
          - Qu’est que ce projet m’a appris ?
          - Suite à donner, améliorations souhaitables, …
          - Remerciements, signature, etc.
# Divers
## Journal de travail
          - Date, activité (description qui permet de reproduire le cheminement du projet), durée, liens et références sur des documents externes. Lorsqu’une activité de recherches a été entreprise, il convient d’énumérer ce qui a été trouvé, avec les références.
## Webographie
          - Références des sites Internet consultés durant le projet.
# Annexes
          - Listing du code source (partiel ou, plus rarement complet)
          - Guide(s) d’utilisation et/ou guide de l’administrateur
          - Etat ou « dump » de la configuration des équipements (routeur, switch, robot, etc.).
          - Extraits de catalogue, documentation de fabricant, etc.